Приложение № 2

к Договору № 250106213/01

от «__ » _________2025 года

Календарный план

выполнения геофизических исследований по контролю за разработкой в скважинах Губкинского НГКМ АО «Пургаз»

| № п/п |  | Номер скв. | Назначение скважины | Цель исследований |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Март |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1092 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 2 |  | 1102 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 3 |  | 1113 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 4 |  | 1221 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК и газонасыщенности пластов (НБ1-4, ПК-1) в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 5 |  | 1243 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 1071 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК и газонасыщенности пластов (НБ1-4, ПК-1) в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 7 |  | 1072 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК и технического состояния в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 8 |  | 1211 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 9 |  | 1212 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 10 |  | 1231 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК и газонасыщенности пластов (НБ1-4, ПК-1) в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 11 |  | 1233 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| Май |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 1051 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 13 |  | 1053 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 14 |  | 1141 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 15 |  | 1142 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 16 |  | 1143 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 1080 | Наблюдательная без давления | Определение текущего ГВК в наблюдательных скважинах без давления |  |
| 18 |  | 1083 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК и технического состояния в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 19 |  | 1021 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 20 |  | 1031 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 21 |  | 1032 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 22 |  | 1041 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| Август |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 1181 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 24 |  | 1191 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 25 |  | 1172 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 26 |  | 1282 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 27 |  | 1283 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 28 |  | 1312 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК и газонасыщенности пластов (НБ1-4, ПК-1) в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 1-П | Поглощающая | Определение текущего ГВК, технического состояния и профиля приемистости в поглощающих скважинах |  |
| 30 |  | 2-П | Поглощающая | Определение текущего ГВК, технического состояния и профиля приемистости в поглощающих скважинах |  |
| 31 |  | 1061 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 32 |  | 1121 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 33 |  | 1333 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Р-60 | Наблюдательная под давлением | Определение текущего ГВК в наблюдательных скважинах под давлением |  |
| 35 |  | Р-624 | Наблюдательная под давлением | Определение текущего ГВК в наблюдательных скважинах под давлением |  |
| 36 |  | 1133 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 37 |  | 1152 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 38 |  | 1153 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 1201 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 40 |  | 1203 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 41 |  | 1352 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| 42 |  | 1362 | Эксплуатационная | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель исследований |  |  |  | К-во скважин |
| 1 | Определение текущего ГВК в наблюдательных скважинах без давления |  |  |  | 1 |
| 2 | Определение текущего ГВК в наблюдательных скважинах под давлением |  |  |  | 2 |
| 3 | Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением |  |  |  | 31 |
| 4 | Определение текущего ГВК и газонасыщенности пластов (НБ1-4, ПК-1) в эксплуатационных скважинах под давлением |  |  |  | 4 |
| 5 | Определение текущего ГВК и технического состояния в эксплуатационных скважинах под давлением |  |  |  | 2 |
| 6 | Определение текущего ГВК, технического состояния и профиля приемистости в поглощающих скважинах |  |  |  | 2 |
| Всего |  |  |  |  | 42 |

Заказчик:						                 Исполнитель:

Должность                                                               		     Должность

(ФИО)					                          (ФИО)