Приложение № 6

к Договору № 250106213/01

от «__» ______ 2025 года

| «СОГЛАСОВАНО»: Заместитель генерального директора- Главный геолог АО «Пургаз» ________________ С.С. Савастюк «____»_________2025 г. Начальник ОРМ ООО «Газпром добыча Ноябрьск» ________________ «____» _________2025 г. | ## «УТВЕРЖДАЮ»: «___»___________2025 г. |
| --- | --- |

План проведения комплекса ГИС

на скважинах АО «Пургаз» Губкинского НГКМ

Скважина № _____ (инв. № ____)

Губкинского месторождения

- Основные сведения по скважине (по заявке):

|  | ## Категория скважины: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Искусственный забой: |  |
|  | ## Текущий забой: |  |
|  | ## Максимальный угол: |  |
|  | ## Перфорация: |  |
|  | ## Альтитуда стола ротора |  |
|  | ## Конструкция скважины: |  |

|  | Диаметр, мм | Глубина спуска, м |
| --- | --- | --- |
| Кондуктор |  |  |
| Эксплуатационная колонна |  |  |
| НКТ |  |  |

## 1.8. Скважина заполнена: _________, Рпл = ___ ата, Руст = ___ ата, Туст = ___оС, Qраб =___тыс.м3/сут.

- Цель исследования: ________________________________________________________________.

- Порядок проведения работ:

  - Начальнику партии провести инструктаж персонала геофизической партии по промышленной безопасности при выполнении ПГИС с записью в журнал.

Отв.: Исполнитель.

  - Произвести осмотр фонтанной арматуры скважины, проверить работоспособность буферной задвижки. Осмотреть площадку для расстановки специальной геофизической техники. Ознакомиться с актами опрессовки ФА.

Отв.: Исполнитель.

  - Оформить акт приемки-передачи скважины. Принять скважину по акту приемки-передачи скважины.

Отв.: Исполнитель.

  - Разместить спецтехнику геофизической партии согласно «Схеме расстановки техники на скважине при проведении ПГИС».

Отв.: Исполнитель.

  - Произвести монтаж устьевого геофизического оборудования – превентора, лубрикатора, уплотнительного устройства лубрикатора, согласно “Инструкцию по монтажу, эксплуатации и испытанию устьевого геофизического оборудования типа УЛГ и ШТК”.

Отв.: Исполнитель..

  - Произвести опрессовку устьевого геофизического оборудования совместно с ФА путем постепенного повышения давления продукции скважины согласно ПБНГП от 15.12.2020 № 534, проверить на герметичность все соединения элементов лубрикатора. Составить акт.

Отв.: Исполнитель..

- Порядок проведения работ:

  - Прошаблонировать ствол скважины с записью ЛМ.

  - Выполнить комплекс геофизических работ в скважине:

Внимание: Перед каждым подъёмом геофизической сборки на устье ограничить скорость подъёма с глубины 50 м до 250 м/час.

    - Скважина работает по НКТ. Замеры Рбуф, Рзт, Рмк, Тус.

| Метод | Масштаб 1:200 Интервал записи | Масштаб 1:500 Интервал записи |
| --- | --- | --- |
| ГК | 650.0м –забой | 10.0м –забой |
| ЛМ | 650.0м –забой | 10.0м –забой |
| Термометрия | 650.0м –забой | 10.0м –забой |
| Манометрия | 650.0м –забой | 10.0м –забой |
| Влагометрия | 650.0м –забой | 10.0м –забой |
| Резистивиметрия | 650.0м –забой | 10.0м –забой |
| Термодебитометрия | 650.0м –забой | 10.0м –забой |
| Спектральная шумометрия | 650.0м –забой | - |
| ИННК | 710.0м –забой | - |

  - По окончании комплекса ГИРС произвести демонтаж геофизического оборудования и зачистку территории.

Отв.: Исполнитель.

  - Начальнику геофизического отряда передать скважину по акту приёма-передачи после проведения ПГИС представителю Заказчика. Оформить соответствующую документацию.

Отв.: Исполнитель.; мастер СДГ ГГП 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

- Техника безопасности и ответственность.

  - Ответственность за безопасное производство работ в процессе ПГИС, общий технический контроль, ПБ и противофонтанную безопасность на кустовой площадке при проведении ГИРС в скважине возлагается на Исполнителя.

Примечание:

- Все изменения по плану работ согласовываются отделом по разработке месторождений ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и геологической службой Исполнителя и оформляются актом за подписью начальника геофизического отряда и начальника геологической службы ГГП или лицом, его замещающим.

- Работы на скважине проводятся согласно норм и правил в области промышленной безопасности ПБНГП (приказ от 15.12.2020 № 534).

- Руководство работами на скважине во время выполнения ПГИС возлагается на начальника геофизического отряда.

- Скорости подъёма и спуска геофизической сборки при проведении исследований выбираются в соответствии с РД 153-39.0-109-01.

Отв.: Исполнитель.

От Исполнителя:

Главный геолог                                                                                                     ___________

# Начальник отряда                                                                                                 ___________

# «____»__________2025 г.

От ООО «Газпром добыча Ноябрьск»:

Ведущий геолог группы КРМ ОРМ                                                                  ___________

Руководитель группы ГИ СРМ и ГРР ИТЦ                                                      ___________

Начальник ГС ГГП 								  ___________

«____»__________2025 г.

Согласовано сторонами в качестве формы.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| __________________ (ФИО) | __________________ (ФИО) |